질문

Q) 디바이스가 서버가 되면 많이 느려지나?
Q) 모바일폰이 서버가 되는거면 커널단까지 뚫고 내려가서 뭘 하는거야??
Q) 다른 자연 재해 대처 서비스로 무엇이 있는가?

피드백

서버는 터진다는 표현 좋지 않다.
프리젠테이션 음석 속도 1.2배속이 딱이다.
작은 서버를 사회적인 활용 방안으로 컨셉을 잡아라.

회의

Node.js docker 어떻게 올릴 수 있지?
개발도구를 docker만들고 서버는 node.js로 만든다.

안드로이드 다운로드 해서 올리면 안되는데 , 도커 이미지로 만들어주면 툴, 버전 컴플릿 없이 다운로드해서 이미지 돌리면 된다. 개발 배포시 도커 컨테이너 배포를 중점으로 한다.

서버
Cms AWS

DB
Mysql
다른 RDMS
DBMS 복잡하게 이용할 이유 없다.

활용 방안 언급하기, 음성녹음 올려도 되는지?

총체적 그림을 그리면서 작업을 해
개발자는 docker 이미지에 올라갈 툴 구조를 그려
기간 별로 정하고
마켓 플레이스 어떻게 올릴지 올리고
오픈소스 되는지, 만들 것, 확인할 것
→ 요약하자면 정리를 하면서 하자 read me 에 올리자

되는지 안되는지 확인이 급선무 안드로이드 위에 node.js 해보고 서버가 돌고 핫스팟 키고 되는지, 그래야 불안감 없이 일이 진행됨. 최악일 때를 생각해서 주요 기능을 먼저 확인하고 만들어라. 우리가 하고자 하는 것만 멋지게 시연할 수 있게

MVP
우리 프로젝트의 의미를 먼저 보이고, 고객이 그 의미를 알 수 있게 먼저 만든다. → Agile

안 되는게 있으면 빨리 말하기, 되는 것부터 먼저!!!

질문 AWS 어떻게 쓰는지?
처음에는 로컬에서 하고, 로컬에서 이슈가 생기면 AWS 쓰면 됨

프로젝트에 쓰는 시간을 각자 관리하기!! 일주일 얼마나 써야 하는지! 해낸 것도 써 놓고
github 일하는 log를 commit 계속한다. 정량적 기억을 위해서 log를 쓰라
→ 새로운 일을 할 때 예측이 됨.

각자 github ID 레퍼지토리에 남기기 today I learn

다음 주는 전체 그림을 보고 싶음
해야 할 일 이거이거 있고, software구조
그 다음 주 만든 결과

활용 방안 언급하기, 음성 녹음 올려도 되는지?